TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTOR PARA

ARMONIZACION DOCUMENTO UNICO DE TRANSPORTE (DUT)

DE MERCANCIAS EN EL GRAN CARIBE

- CONTEXTO.

Durante la XIX Reunión Intersesional del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), así como en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de la AEC, fue aprobado el Proyecto de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM), como parte de los dos proyectos orientados a fortalecer el proceso de Facilitación Comercial del Gran Caribe.  Ambas iniciativas, a ser financiadas con recursos del Gobierno de México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

El Proyecto TIM es una iniciativa implementada desde 2008 por los países que conforman el proceso de integración Centroamericana, que ha interconectado los sistemas de información de las aduanas de estos países, con el apoyo y la cooperación institucional  del Proyecto Mesoamérica y  la asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  El proceso de implementación se inició con la armonización de la información contenida en las declaraciones de tránsito de mercancías de los países, para luego vincularlas electrónicamente con una herramienta informática que permitiera el intercambio seguro de información entre las autoridades aduaneras con anterioridad a la llegada de las mercancías.

En esta etapa, aprobada en el marco de las Cumbres de la AEC, el Proyecto TIM procura ampliar su campo de acción para abarcar la interconexión de las autoridades aduaneras de los Estados del Gran Caribe, transmitiendo las buenas prácticas desarrolladas previamente en la región centroamericana.

Una vez aprobado este proyecto, se llevaron a cabo dos encuentros entre los técnicos de las autoridades aduaneras de los países del Gran Caribe.

- El primero, celebrado el 4 de abril de 2014, donde representantes de las Autoridades Aduaneras y/o Comercio Exterior y Finanzas de diecinueve (19) miembros y miembros asociados de la AEC: Antigua y Barbuda, Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, Granada, Guadalupe, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Panamá, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Saint Maarten y Trinidad y Tobago, se reunieron en Ciudad Panamá para analizar los obstáculos e identificar acciones concretas que ayuden a mejorar la eficiencia operativa de las aduanas en la región, en aras de la promoción del comercio intra-regional mediante el tránsito internacional de mercancías a desarrollar en el marco del referido Proyecto.

- El segundo encuentro consistió en una sesión de videoconferencia con la participación de 12 países de la Región del Gran Caribe, miembros de la AEC. Durante la sesión, se mostraron los objetivos generales del Proyecto, mediante presentaciones a cargo de la Dirección de Comercio de la AEC, y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  De la misma manera, se acordó circular un documento-cuestionario, para el levantamiento de información nacional de los Estados de la AEC, que permita conocer en detalle las características de cada país, y los ajustes que cada uno deberá realizar para ajustarse al modelo centroamericano, implementado desde años por el Sistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

- OBJETIVO.

El objetivo de esta Consultoría es realizar un análisis sobre la normativa internacional aplicada en el tránsito internacional de mercancías, y verificar las necesidades que cada uno de los países integrantes del Gran Caribe, participantes en el Proyecto TIM, requieren para ajustar sus declaraciones nacionales a un formato regional del Documento Único de Tránsito (DUT).  Posteriormente deberá conciliar todas las necesidades nacionales en un solo documento, para con esos insumos preparar una presentación a los países de la ruta critica que cada uno deberá seguir a fin de ajustarse al modelo regional del DUT.

  - Objetivos Específicos.

El Informe del Consultor plasmará:

- Análisis comparativo de la normativa internacional aplicable para el Transito Internacional de Mercancías en la región del Gran Caribe, y su viabilidad de cara a la ejecución del Proyecto TIM en la región del Gran Caribe;

- Necesidades nacionales de cada país participante para ajustarse a un modelo regional del DUT, basado en el formato centroamericano, incluyendo una ruta critica nacional y regional para lograrlo.

- Propuesta de Documento Único de Transporte para los países del Gran Caribe, armonizado con el DUT centroamericano;

- Propuesta de Reglamento Regional de Mercancías del Gran Caribe, utilizando el modelo centroamericano.

- Presentación de los hallazgos encontrados en el proceso, a ejecutar en una reunión técnica presencial del Proyecto TIM, a llevarse a cabo una vez concluida la presente Consultoría.

- ALCANCE DEL TRABAJO.

El Consultor realizará:

- Revisión de la Normativa internacional (convenios, tratados y acuerdos internacionales sobre la materia) aplicable al Tránsito Internacional de Mercancías en la región del Gran Caribe.

- Comparación de la normativa internacional con el modelo en vigor aplicado por los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), implementado por el DUT regional centroamericano.

- Revisión de los cuestionarios presentados por los países de la Región del Caribe, con posterioridad a la sesión de videoconferencia del Proyecto TIM.

- Análisis de los Cuestionarios y comparación de los mismos con el formato del DUT Centroamericano, que permita el levantamiento de las necesidades nacionales requeridas (administrativas, legales, procedimentales, o técnicas) para que cada país pueda ajustarse al modelo del DUT regional.

- Preparación de una ruta crítica por país, con el detalle de las necesidades que deberá realizar cada Estado y un análisis general de los costos aproximados para armonizar su declaración nacional con el modelo de DUT regional centroamericano.

- Preparación de una Propuesta de Reglamento Regional de Mercancías del Gran Caribe, utilizado el formato aplicable en Centroamérica, que permita la armonización entre el sistema centroamericano y el del Caribe.

- Preparación de una presentación a ejecutar durante la próxima reunión presencial de los Técnicos del Gran Caribe del Proyecto de Transito Internacional de Mercancías, a celebrarse con posterioridad a la finalización de los trabajos de la presente Consultoría.  El lugar y fecha de esta reunión serán notificadas oportunamente al consultor.

- Recomendaciones Generales para implementación posterior del Proyecto TIM a lo largo del Gran Caribe.

Para el desarrollo de la presente consultoría, el consultor podrá realizar traslados a los Estados del Gran Caribe, que le permitan validar los hallazgos presentados durante el período de contratación.  Los gastos de traslado a los países deberán estar incluidos en la propuesta de ejecución de la consultoría.

- RESULTADOS/ENTREGAS.

El Consultor presentará lo siguiente para la debida aprobación de la AMEXCID y de la AEC:

| Resultados | Marco de Tiempo para la Entrega |
| --- | --- |
| Informe Inicial que incluirá, entre otros elementos, la Metodología propuesta detallada y un Plan de Implementación del Trabajo. | En el lapso de dos (2) semanas a partir de la firma del contrato. |
| Informe Parcial sobre el progreso alcanzado y el estado del proyecto. | En un lapso de seis (6) semanas a partir de la firma del contrato. |
| Informe Final. | En un lapso de doce (12) semanas a partir de la firma del contrato |

- DURACION.

Los términos y condiciones del CONTRATO se aplicarán durante el tiempo que dure el CONTRATO, comenzando en la fecha de su firma o la fecha real en que se comience el TRABAJO, cualquiera que sea la fecha más temprana, para un periodo de tres meses

- PROPUESTA FINANCIERA.

  - La propuesta financiera debe ser presentada por separado y debe incorporar todos los costos administrativos, incluyendo los gastos indirectos, impresión, divulgación, copia y presentación.

  - El valor estimado de la consultoría no deberá exceder a los USD $40,000.00

- PROGRAMA DE PAGO.

El pago al Consultor por el suministro de las entregas que aparecen en la cláusula 4.0 anterior, se hará de acuerdo al siguiente programa:

Aceptación del Informe Inicial				10%

Aceptación del Informe Parcial				30%

Aceptación del Informe Final 					60%

Total								100%

- CALIFICACION Y EXPERIENCIA.

Los Consultores elegibles deberán tener las siguientes calificaciones y experiencia:

  - Título en derecho, administración de empresas,  con especialización en Derecho Internacional; Derecho de los Tratados; Derecho del Mar; Derecho Comparado; Derecho Medioambiental; Acuerdos Multilaterales sobre Medioambiente. Será un elemento a favor poseer cualquier otro tipo de capacitación en el área de la tarea asignada.

  - Mínimo de diez (10) años de experiencia en los temas de facilitación comercial, tránsito internacional de mercancías.

  - Dominio y experiencia acerca de los instrumentos internacionales de comercio marítimo.

  - Conocimiento y experiencia laboral en temas que afectan el entorno comercial dentro de la Región del Gran Caribe.

  - Experiencia en la realización de investigación de consulta y en la producción de informes analíticos y de alta calidad.

  - Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

  - Será considerado un elemento a favor la competencia en dos (2) de los tres idiomas oficiales de la AEC (inglés, español y francés).

- Información Adicional.

Este documento constituye solo una solicitud de interés y una propuesta de prestación de servicios legales a la AEC/CSC y no será interpretado como una oferta de la AEC/CSC para entrar en un acuerdo de servicio por tales funciones. Su respuesta será considerada como un ofrecimiento para prestar dichos servicios y no como una aceptación de alguna oferta hecha por la AEC/CSC.

- Presentación de la Propuesta.

El(los) Consultor(es) elegible(s) debe presentar propuestas técnicas y financieras en formato electrónico. Las propuestas deben incluir también, entre otros elementos:

  - Declaración de la experiencia acorde que incluya tareas similares asignadas ejecutadas/bajo ejecución en los últimos cinco (5) años.

  - Metas y objetivos medibles, así como una metodología.

  - Indicación de la disponibilidad para llevar a cabo la Consultoría durante el periodo de septiembre a diciembre de 2014.

  - Deberán adjuntarse como anexos documentos acreditativos tales como el Currículum Vitae.

El Proyecto Conceptual del Proyecto TIM se encuentra anexo (Anexo I) al presente documento, y servirá de guía para el desarrollo del trabajo del consultor seleccionado.

El Reporte con las conclusiones arribas en la de I Reunión de Expertos sobre Tránsito Internacional de Mercancías en el Gran Caribe (TIM) forman parte del presente documento (Anexo II).

La lista de participantes con el detalle de los países, nombres, cargos, dirección electrónica y teléfonos  en la sesión de videoconferencia se encuentra detallada en el Reporte de participantes (Anexo III).